## Slide 1: Scrum
Paardenrace

## Slide 2: Userstories
 | Als gebruiker Wil ik een inlogscherm zien Zodat ik kan inloggen | Als gebruiker Wil ik een bedrag ingeven Zodat ik kan wedden op een paard met dat bedrag
Als gebruiker Wil ik saldo zien Zodat ik weet hoeveel geld ik heb | Als gebruiker Wil ik een afhaal knop zien Zodat ik mijn geld kan afhalen | Als gebruiker Wil ik een stort knop zien Zodat ik geld kan storten

## Slide 3: Userstories
Als gebruiker Wil ik een info knop zien Zodat ik info over het spel kan zien | Als gebruiker Wil ik een registreer optie zien Zodat ik kan registreren | Als gebruiker wil ik de statistieken van elk paard kunnen zien, zoals hun prestaties in het verleden en hun winst/verlies record. Zodat ik kan beslissen welk paard ik wil
Als gebruiker Wil ik een startknop zien Zodat ik het spel kan starten | Als gebruiker Wil ik een sluitknop Zodat ik kan stoppen met spelen | Als gebruiker Wil ik een gok knop zien Zodat ik geld kan inzetten

## Slide 4: Userstories
Als gebruiker Wil ik uitlogknop zien Zodat ik kan uitloggen en terug op het inlogscherm terecht kom | Als gebruiker Wil ik paarden kopen Zodat ik mijn eigen paard kan kopen en ermee kan spelen | Als gebruiker Wil ik een gekocht paard terug verkopen Zodat ik geld terugkrijg
Als gebruiker Wil ik de kansen voor elk paard kunnen zien Zodat ik weddenschapsbeslissingen kan nemen | Als gebruiker Wil ik de lijst met beschikbare paarden om op te wedden kunnen bekijken Zodat ik een selectie kan maken | Als gebruiker wil ik de resultaten van vorige races kunnen bekijken zodat ik onderzoek kan doen en betere weddenschappen kan afsluiten.

## Slide 5: Userstories
Als gebruiker wil ik een maximumlimiet aan mijn weddenschappen kunnen stellen zodat ik niet per ongeluk meer inzet dan ik me kan veroorloven. | Als gebruiker wil ik alle beschikbare paarden voor aankoop kunnen bekijken zodat ik een weloverwogen beslissing kan nemen bij het kiezen van een paard om te kopen. | Als gebruiker wil ik mijn paard kunnen aanpassen door zijn naam, kleur en andere attributen te veranderen zodat het uniek is voor mij.
Als gebruiker wil ik de inkomsten van elk van mijn paarden kunnen bekijken zodat ik kan zien hoeveel geld ik heb verdiend met racen. | Als gebruiker wil ik de paarden zien bewegen zodat ik kan meevolgen | Als gebruiker wil ik dat het geld aan mijn saldo wordt toegevoegd zodat nadat mijn paard wint ik mijn geld krijg

## Slide 6: Prioriteiten instellen
1 | 2 | 3
Als gebruiker Wil ik een inlogscherm zien Zodat ik kan inloggen ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een bedrag ingeven Zodat ik kan wedden op een paard met dat bedrag ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een registreer optie zien Zodat ik kan registreren ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een startknop zien Zodat ik het spel kan starten ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik de lijst met beschikbare paarden om op te wedden kunnen bekijken Zodat ik een selectie kan maken ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik de kansen voor elk paard kunnen zien Zodat ik weddenschapsbeslissingen kan nemen ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik de paarden zien bewegen zodat ik kan meevolgen ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik dat het geld aan mijn saldo wordt toegevoegd zodat nadat mijn paard wint zodat ik mijn geld krijg ------------------------------------------------------ | Als gebruiker Wil ik een afhaal knop zien Zodat ik mijn geld kan afhalen ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een stort knop zien Zodat ik geld kan storten ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik saldo zien Zodat ik weet hoeveel geld ik heb ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een sluitknop Zodat ik kan stoppen met spelen ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik uitlogknop zien Zodat ik kan uitloggen en terug op het inlogscherm terecht kom ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik paarden kopen Zodat ik mijn eigen paard kan kopen en ermee kan spelen ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een gekocht paard terug verkopen Zodat ik geld terugkrijg ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik een maximumlimiet aan mijn weddenschappen kunnen stellen zodat ik niet per ongeluk meer inzet dan ik me kan veroorloven. ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik mijn paard kunnen aanpassen door zijn naam, kleur en andere attributen te veranderen zodat het uniek is voor mij. ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik alle beschikbare paarden voor aankoop kunnen bekijken zodat ik een weloverwogen beslissing kan nemen bij het kiezen van een paard om te kopen. | Als gebruiker Wil ik een info knop zien Zodat ik info over het spel kan zien ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik de statistieken van elk paard kunnen zien, zoals hun prestaties in het verleden en hun winst/verlies record. Zodat ik kan beslissen welk paard ik wil ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik de resultaten van vorige races kunnen bekijken zodat ik onderzoek kan doen en betere weddenschappen kan afsluiten. ------------------------------------------------------ Als gebruiker Wil ik een sluitknop Zodat ik kan stoppen met spelen ------------------------------------------------------ Als gebruiker wil ik de inkomsten van elk van mijn paarden kunnen bekijken zodat ik kan zien hoeveel geld ik heb verdiend met racen.

## Slide 7: Prioriteiten instellen 2de deel
1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b
Als gebruiker wil ik de paarden zien bewegen zodat ik kan meevolgen ---------------------- Als gebruiker Wil ik een inlogscherm zien Zodat ik kan inloggen ---------------------- Als gebruiker Wil ik een registreer optie zien Zodat ik kan registreren ---------------------- Als gebruiker Wil ik een startknop zien Zodat ik het spel kan starten | Als gebruiker Wil ik een bedrag ingeven Zodat ik kan wedden op een paard met dat bedrag ---------------------- Als gebruiker wil ik dat het geld aan mijn saldo wordt toegevoegd zodat nadat mijn paard wint zodat ik mijn geld krijg ---------------------- Als gebruiker Wil ik de kansen voor elk paard kunnen zien Zodat ik weddenschapsbeslissingen kan nemen ---------------------- Als gebruiker Wil ik de lijst met beschikbare paarden om op te wedden kunnen bekijken Zodat ik een selectie kan maken | Als gebruiker Wil ik een afhaal knop zien Zodat ik mijn geld kan afhalen ---------------------- Als gebruiker Wil ik een stort knop zien Zodat ik geld kan storten ---------------------- Als gebruiker Wil ik uitlogknop zien Zodat ik kan uitloggen en terug op het inlogscherm terecht kom ---------------------- Als gebruiker Wil ik paarden kopen Zodat ik mijn eigen paard kan kopen en ermee kan spelen ---------------------- Als gebruiker wil ik een maximumlimiet aan mijn weddenschappen kunnen stellen zodat ik niet per ongeluk meer inzet dan ik me kan veroorloven. | Als gebruiker Wil ik saldo zien Zodat ik weet hoeveel geld ik heb ---------------------- Als gebruiker Wil ik saldo zien Zodat ik weet hoeveel geld ik heb ---------------------- Als gebruiker Wil ik een gekocht paard terug verkopen Zodat ik geld terugkrijg ---------------------- Als gebruiker wil ik mijn paard kunnen aanpassen door zijn naam, kleur en andere attributen te veranderen zodat het uniek is voor mij. ---------------------- Als gebruiker wil ik alle beschikbare paarden voor aankoop kunnen bekijken zodat ik een weloverwogen beslissing kan nemen bij het kiezen van een paard om te kopen. | Als gebruiker wil ik de statistieken van elk paard kunnen zien, zoals hun prestaties in het verleden en hun winst/verlies record. Zodat ik kan beslissen welk paard ik wil ---------------------- Als gebruiker wil ik de resultaten van vorige races kunnen bekijken zodat ik onderzoek kan doen en betere weddenschappen kan afsluiten. ---------------------- Als gebruiker Wil ik een sluitknop Zodat ik kan stoppen met spelen | Als gebruiker Wil ik een info knop zien Zodat ik info over het spel kan zien ---------------------- Als gebruiker wil ik de inkomsten van elk van mijn paarden kunnen bekijken zodat ik kan zien hoeveel geld ik heb verdiend met racen.

## Slide 8: Storypoints
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Totale tijd
Storypoints | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 16

## Slide 9: Product backlog

## Slide 10
11 | Als gebruiker Wil ik uitlogknop zien Zodat ik kan uitloggen en terug op het inlogscherm terecht kom
12 | Als gebruiker Wil ik paarden kopen Zodat ik mijn eigen paard kan kopen en ermee kan spelen
13 | Als gebruiker wil ik een maximumlimiet aan mijn weddenschappen kunnen stellen zodat ik niet per ongeluk meer inzet dan ik me kan veroorloven.
14 | Als gebruiker Wil ik saldo zien Zodat ik weet hoeveel geld ik heb
15 | Als gebruiker Wil ik een gekocht paard terug verkopen Zodat ik geld terugkrijg
16 | Als gebruiker wil ik mijn paard kunnen aanpassen door zijn naam, kleur en andere attributen te veranderen zodat het uniek is voor mij.
17 | Als gebruiker wil ik alle beschikbare paarden voor aankoop kunnen bekijken zodat ik een weloverwogen beslissing kan nemen bij het kiezen van een paard om te kopen.
18 | Als gebruiker wil ik de statistieken van elk paard kunnen zien, zoals hun prestaties in het verleden en hun winst/verlies record. Zodat ik kan beslissen welk paard ik wil
19 | Als gebruiker wil ik de resultaten van vorige races kunnen bekijken zodat ik onderzoek kan doen en betere weddenschappen kan afsluiten.
20 | Als gebruiker Wil ik een sluitknop Zodat ik kan stoppen met spelen
21 | Als gebruiker Wil ik een info knop zien Zodat ik info over het spel kan zien
22 | Als gebruiker wil ik de inkomsten van elk van mijn paarden kunnen bekijken zodat ik kan zien hoeveel geld ik heb verdiend met racen.

## Slide 11
1 | Als gebruiker wil ik de paarden zien bewegen zodat ik kan meevolgen
2 | Als gebruiker Wil ik een inlogscherm zien Zodat ik kan inloggen
3 | Als gebruiker Wil ik een registreer optie zien Zodat ik kan registreren
4 | Als gebruiker Wil ik een startknop zien Zodat ik het spel kan starten
5 | Als gebruiker Wil ik een bedrag ingeven Zodat ik kan wedden op een paard met dat bedrag
6 | Als gebruiker wil ik dat het geld aan mijn saldo wordt toegevoegd zodat nadat mijn paard wint zodat ik mijn geld krijg
7 | Als gebruiker Wil ik de kansen voor elk paard kunnen zien Zodat ik weddenschapsbeslissingen kan nemen
8 | Als gebruiker Wil ik de lijst met beschikbare paarden om op te wedden kunnen bekijken Zodat ik een selectie kan maken
9 | Als gebruiker Wil ik een afhaal knop zien Zodat ik mijn geld kan afhalen
10 | Als gebruiker Wil ik een stort knop zien Zodat ik geld kan storten

## Slide 12: Sprint: sprintbacklog
1) Als gebruiker wil ik de paarden zien bewegen zodat ik kan meevolgen (2)
2) Als gebruiker Wil ik een inlogscherm zien Zodat ik kan inloggen (1)
3) Als gebruiker Wil ik een registreer optie zien Zodat ik kan registreren (1)

## Slide 13: Sprint week 2
Sprint Week 1 | Sprint Week 2 (Klaar)
Als gebruiker wil ik de paarden zien bewegen zodat ik kan meevolgen | Als gebruiker wil ik de statistieken van elk paard kunnen zien, zoals hun prestaties in het verleden en hun winst/verlies record. Zodat ik kan beslissen welk paard ik wil
Als gebruiker Wil ik een startknop zien Zodat ik het spel kan starten | Als gebruiker Wil ik een info knop zien Zodat ik info over het spel kan zien
Als gebruiker wil ik een maximumlimiet aan mijn weddenschappen kunnen stellen zodat ik niet per ongeluk meer inzet dan ik me kan veroorloven. | Als gebruiker Wil ik uitlogknop zien Zodat ik kan uitloggen en terug op het inlogscherm terecht kom
Als gebruiker Wil ik saldo zien Zodat ik weet hoeveel geld ik heb | Als gebruiker wil ik de inkomsten van elk van mijn paarden kunnen bekijken zodat ik kan zien hoeveel geld ik heb verdiend met racen.
Als gebruiker Wil ik een inlogscherm zien Zodat ik kan inloggen | Als gebruiker wil ik opnieuw kunnen spelen zodat ik opnieuw kan spelen
Als gebruiker Wil ik een bedrag ingeven Zodat ik kan wedden op een paard met dat bedrag | Als gebruiker wil ik mijn paarden kunnen volgen zodat ik duidelijk kan zien wie er wint
Als gebruiker Wil ik de kansen voor elk paard kunnen zien Zodat ik weddenschapsbeslissingen kan nemen | 
Als gebruiker Wil ik een stort knop zien Zodat ik geld kan storten | 
Als gebruiker Wil ik een afhaal knop zien Zodat ik mijn geld kan afhalen | 
Als gebruiker Wil ik de lijst met beschikbare paarden om op te wedden kunnen bekijken Zodat ik een selectie kan maken |